Приложение

к постановлению администрации

Введенского сельского поселения

№ 11 от 04.02.2022

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВВЕДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО»

| № п/п | Наименование услуги, предостав-ляемое админист-рацией Введенского сельского | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение инфор-мации об услуге на официальном сайте администрации Введенского сельского | II этап Размещение на офи-циальном сайте ад-министрации форм заявлений Введенского сельского иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение воз-можности для заяви-телей в целях полу-чения услуги пред-ставлять документы в электронном виде с использованием портала муници-пальных услуг Ивановской области | IV этап Обеспечение возмож-ности для заявителей осуществлять монито-ринг хода предостав-ления услуг с исполь-зованием Портала му-ниципальных услуг Ивановской области | V этап Обеспечение возмож-ности получения ре-зультата предостав-ления услуги в электронном виде на Портале муници-пальных услуг Ивановской области, если это не запрещено действующим законодательством |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам адресации | Администрация Введенского сельского , специалист | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
| 2 | Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Администрация Введенского сельского , специалист | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2024 г | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
| 3 | Развитие местного традиционного народного художественного творчества | Администрация Введенского сельского , специалист | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2024 г | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
| 4 | Организация культурного досуга и отдыха населения | Администрация Введенского сельского , специалист | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2024 г | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г | До 31.12.2024г. |
| 5 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью | Администрация Введенского сельского, специалист | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2024 г | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
| 6 | Организация пенсионного обеспечения (назначение, определение размера и выплата) лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Введенского сельского поселения | Администрация Введенского сельского специалист | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2024 г | До 31.12.2024г. | До 31.12.2024 г. | До 31.12.2024 г. |
| 7 | Организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий | Администрация Введенского сельского, специалист | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2024 г | До 31.12.2024г. | До 31.12.2024г. | До 31.12.2024г. |
| 8 | Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории Введенского сельского поселения Шуйского муниципального района и включенных в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Администрация Введенского сельского , специалист | До 31.12.2022 г | До 31.12.2024 г | До 31.12.2024г | До 31.12.2024г г. | До 31.12.2024г |